**介護保険に関わる施設整備等に関する報告について**

資料２-２

　第７期および第８期八尾市高齢者保健福祉計画及介護保険事業計画（以下「計画」という。）においてご承認いただいておりました整備計画について、以下のとおり、ご報告をいたします。

**１　第７期計画(平成30年度～令和２年度)　認知症高齢者グループホーム整備事業者の辞退について**

平成30年12月３日開催の八尾市社会福祉施設整備等事業者審査委員会において選定を行った整備事業者から整備辞退の申出があり、やむを得ない理由によるものであると判断しましたので、辞退届を受領いたしました。

|  |  |
| --- | --- |
| ①整備事業者 | 社会福祉法人　養珠会 |
| ②申出内容 | 認知症高齢者グループホーム整備事業者の辞退 |
| ③事業開始予定 | （当初予定）令和３年３月１日 |
| ④辞退の理由 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により当初スケジュールの見直しを余儀なくされ、第８期計画期間（令和3年度～5年度）内の整備へ繰延をおこないました。しかし、いまなお続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に加え、資材不足や建築経費をはじめとした物価高騰等、選考時とは異なる環境下において、当整備事業計画見直しの目途が立たなかったため。 |
| ⑤申出日 | 令和４年１０月１８日 |

**２　第８期計画（令和３年度～５年度）　地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者公募結果について**

　　令和３年８月及び令和４年４月の２回にわたり整備事業者の募集を行いましたが、いずれも募集期間内に応募がなかったため、不調となりました。

**３　第８期計画（令和３年度～５年度）　地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者選定について**

　　２回にわたる公募が不調になったことを受け、市内特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人にアンケート調査を実施しましたが、今後直近で公募をしたとしても令和６年３月までに開設するには資材不足、物価高騰等の影響から応募がある可能性は低く、第８期計画内での地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者選定は断念するという判断に至りました。また、当該施設の整備については第９期（令和６年度～８年度）計画において改めて検討いたします。