様式第３号

　　年　　　月　　　日

工事履行報告書

（あて先）八　尾　市　長

受注者

商号又は名称

代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　 印

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | | |
| 工　　期 | 年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日 | | |
| 月　　別 | 予定工程 　 ％  （　　　）は工程変更後 | 実施工程　 ％  （　　　）は予定工程との差 | 備　考 |
| 年　　月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| 月 | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| （記載欄） | | | |

《備考》必要に応じて適宜項目を加除し使用するものとする。

　　　　予定工程％・実施工程％は、各々の出来高比率％を記載するものとする。

様式第３号

記　入　例

　　年　　　月　　　日

工事履行報告書

（あて先）八　尾　市　長

受注者　所在地

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　 印

実施工程は、当該報告月までの予定を記入すること。

予定工程は、当初の予定として完成までの累計を記入すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工　事　名 |  | | |
| 工　　　期 |  | | |
| 月　　　 別 | 予定工程 　 ％  （　　　）は工程変更後 | 実施工程　 ％  （　　　）は予定工程との差 | 備考 |
| 平成２７年４月 | 5.0（ 　 ） | 4.0　差（ -1.0 ） |  |
| 平成２７年５月 | 15.0（ 　 ） | 20.0　差（　+5.0　） |  |
| 平成２７年６月 | 30.0（ 　 ） | 38.0　差（　+8.0　） |  |
| 平成２７年７月 | 60.0（ 　 ） | 62.0　差（　+2.0　） | ＞50％ |
| 平成２７年８月 | 85.0（ 　 ）  中間前金払の認定要件の確認  7月末の状況  ・工期の2分の1を経過  　・工期の2分の1までの作業が実施済  　・工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上（＞50％）  ＊実際の工事の出来高が予定出来高を下回っている場合でも、認定要件を満たしていれば請求できます。 |  |  |
| 平成２７年９月 | 100.0（ 　 ） |  |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
|  | （ 　 ） | 差（ 　 ） |  |
| （記事欄）  　平成○○年○月○○日現在出来高 | | | |

《備考》必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

予定工程 ％ ・ 実施工程 ％ は、各々の出来高比率 ％を記載するものとする。